## 1.9.6 Planificación del proyecto

1.9.6.1 Resumen de la planificación del proyecto

| ID | Fase / Módulo |  | Periodo | Actividades principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Definición (M1) |  | 18-feb - 1-mar | Tema, objetivos, metodología, planificación |
| M2 | Estado del arte (M2) |  | 2-mar - 22-mar | Revisión bibliográfica, redacción capítulo 2 |
| M3 | Implementación (M3) |  | 23-mar - 10-may | Desarrollo técnico completo |
| M3-1 |  | Preparación de datos | 23-mar - 27-mar | Limpieza inicial y revisión de datos |
| M3-2 |  | Transformación supervisada | 28-mar - 4-abr | Generación de lags, rolling windows, codificación categórica |
| M3-3 |  | Modelado Árboles (v1) | 5-abr - 15-abr | Entrenamiento RF, XGBoost, LightGBM + validación temporal |
| M3-4 |  | Reconciliación jerárquica | 16-abr - 22-abr | Implementación Bottom-Up y MinT |
| M3-5 |  | Interpretabilidad (SHAP) | 23-abr - 30-abr | Cálculo global/local, análisis estabilidad |
| M3-6 |  | LSTM multiserie | 1-may - 7-may | Implementación y entrenamiento LSTM + generación de predicciones base para posterior reconciliación jerárquica. |
| M3-7 |  | Evaluación comparativa | 8-may - 10-may | Comparación de métricas RMSE/MAE/WRMSSE + coste computacional |
| M4 | Redacción de la documentación del TFM (M4) |  | 11-may - 2-jun | Redacción de la documentación |
| M4-1 |  | Memoria preliminar | 11-may - 15-may | Redacción inicial con resultados |
| M4-2 |  | Memoria final | 16-may - 24-may | Revisión final y ajustes |
| M4-3 |  | Presentación | 25-may - 2-jun | Vídeo y diapositivas |
| M5 | Defensa del proyecto |  | 3-jun - 26-jun | Entrega de la documentación final y defensa |
| M5-1 |  | Entrega tribunal | 5-jun | Documentación final |
| M5-2 |  | Defensa | 26-jun | Exposición pública |

Tabla 1. Resumen de la planificación del proyecto

1.9.6.2 Calendario de la planificación del proyecto

Figura 1. Calendario de la planificación del proyecto (formato Gantt).

La planificación permite solapamientos controlados entre fases, iniciando tareas como interpretabilidad o reconciliación jerárquica una vez establecida una primera versión del modelo base. Esto optimiza el tiempo disponible y reduce riesgos de acumulación de tareas en fases finales.